แบบ ผด.๐1

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่****ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานเคหะชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 1.3 แผนงานเคหะชุมชนการสาธารณูปโภค 1.4 แผนงานเคหะชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย | 179-- | 26.1513.84-- | 4,139,000700,000-- | 16.482.79-- | กองช่างกองช่าง-- |
| **รวม** | **26** | **39.99** | **4,839,000** | **19.27** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**2.1 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | -1 | -1.54 | -30,000 | -0.12 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1.54** | **30,000** | **0.12** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** 3.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนาธรรมท้องถิ่น 3.3 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 5555 | 7.697.697.697.69 | 3,225,334318,000450,000220,000 | 12.841.271.790.88 | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯสำนักปลัดสำนักปลัด |

6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่****ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
|  3.5 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 3.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | 32 | 4.613.07 | 14,799,600150,000 | 58.930.60 | สำนักปลัดกองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **25** | **38.44** | **19,162,934** | **76.31** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** 4.1แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้4.2 แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1- | 1.54- | 30,000- | 0.12- | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1.54** | **30,000** | **0.12** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี**5.1 แผนงานบริหารบ้านเมืองที่ดี งานบริหารทั่วไป ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  5.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 5.3 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ 5.4 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนในสังคม 5.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชน | 13116 | 1.544.611.541.549.23 | 30,000500,000300,00020,000200,000 | 0.121.991.190.080.78 | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |
| **รวม** | **12** | **18.46** | **1,050,000** | **4.16** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **65** | **100** | **25,111,934** | **100** |  |

7

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10บ้านโนนพะยอม (สายวัดป่า) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโนนพะยอม (สายทางบ้านโนนพะยอม- ทางไปวัดป่า) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. ร้อมลงลูกรังไหล่ทางโดยเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ อ้างอิงตามแบบประมาณ อบต.โนนพะยอม พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย  | 498,000 | บ้านโนนพะยอมหมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านห้วยไร่ (ทางไปบ้านวังแสง ตำบลวังแสง) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านห้วยไร่ (เส้นทางไปบ้านวังแสง ตำบลวังแสง)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางโดยเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ อ้างอิงตามแบบประมาณ อบต.โนนพะยอม พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย | 483,000 | บ้านห้วยไร่หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6บ้านโนนพะยอม(เส้นสามแยกไปโนนคำม่องถึง ลาดยางตำบลวังแสง) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนพะยอม (เส้นสามแยกไปโนนคำม่องถึง ลาดยางตำบลวังแสง) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ร้อมลงลูกรังไหล่ทางโดยเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ อ้างอิงตามแบบประมาณ อบต.โนนพะยอม พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย  | 200,000 | บ้านโนนพะยอมหมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองเต่า  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองเต่า (จากบ้านหนองเต่า-ฝายชนบท)ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ร้อมลงลูกรังไหล่ทางโดยเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ อ้างอิงตามแบบประมาณ อบต.โนนพะยอม พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย | 367,300 | บ้านหนองเต่าหมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8บ้านโนนพะยอม(สายทางแยกโรงสีชุมชน) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนพะยอม (สายทางแยกโรงสีชุมชน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ร้อมลงลูกรังไหล่ทางโดยเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ อ้างอิงตามแบบประมาณ อบต.โนนพะยอม พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย  | 367,000 | บ้านโนนพะยอมหมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนพะยอม | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนพะยอม (จากซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ถึง ลำห้วย) โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 212 ท่อน พร้อมวางท่อพัก จำนวน 47 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาว ท่อและบ่อพัก ยาว 235.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.โนนพะยอม กำหนด  | 237,000 | บ้านโนนพะยอม หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ (สายเจ้าคุณปู่ถึงสามแยก หน้าวัด) โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 198 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 44 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียยบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ยาว 220 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม กำหนด | 219,700 | บ้านห้วยค้อหมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 5บ้านหนองเต่า | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองเต่า (หน้าวัดบึงเบ็ญ – ศาลาประชาคม) โดยการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 153 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 34 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 153 หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ยาว 170 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม กำหนด | 172,000 | บ้านหนองเต่าหมู่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมวางบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยอึ่ง | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย (สายหน้าบ้านนายคณิต ศรีสด – บ้าน ร.ต.อ.บุญเต็ม ชื่นชม)โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 111 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 24 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียยบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ยาว 123 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม กำหนด | 124,700 | บ้านห้วยอึ่งหมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านห้วยอึ่ง  | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านห้วยอึ่ง (สายหน้าบ้านนายสมจิตร ประมา – บ้านนายปรีชา เทพนิมิต) โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 115 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 25 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียยบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ยาว 127.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม กำหนด | 128,500 | บ้านห้วยอึ่ง หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยไร่(บ้านนายสามารถ – บ้านนางสุทิน ปรีชา) | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยไร่(บ้านนายสามารถ – บ้านนางสุทิน ปรีชา)โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 147 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 32 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียยบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ยาว 163 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้ายและหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม กำหนด | 159,000 | บ้านห้วยไร่หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยอึ่ง | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย หมู่ 4 บ้านห้วยอึ่ง (สายหน้าบ้านนางวันเพ็ญ บุญมาไชย – นายสมจิตร ประมา) โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 117 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 26 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียยบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ยาว 130 เมตร พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม กำหนด | 130,000 | บ้านห้วยอึ่งหมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยไร่เหนือ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย (สายบ้านนายณัฐวุฒิ คำหอม) โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 186 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 41 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียยบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ยาว 206.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้ายและหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม กำหนด | 209,000 | บ้านห้วยไร่หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ (จากถนนสาย อบต.โนนพะยอม ไปบ้านหนองเบ็ญเรียบคลองสหกรณ์ไปถึงถนนสายบ้านห้วยอึ่ง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. และงานดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 ลบ.ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,620 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ 1 ป้าย  | 350,000 | บ้านห้วยไร่หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แบบ ผด.๐๒

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านห้วยไร่เหนือ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านห้วยไร่เหนือ (เส้นหลังโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ 1 ป้าย | 164,900 | บ้านห้วยไร่หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ 7 บ้านหนองเต่า | โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ 7 บ้านหนองเต่า จากบ่อขยะถึงถนนลาดยางเส้นไปทางวังแสง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย  | 164,000 | บ้านหนองเต่าหมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้าและท่อระบายน้ำ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านหนองเต่า | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านหนองเต่า (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ 1 ป้าย | 164,900 | บ้านหนองเต่าหมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |

16

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ (จากปากทาง หมู่ 2-หนองบก) | 100,000 | บ้านห้วยไร่หมู่ 1 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านหนองเต่า | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 5 บ้านหนองเต่า (สามแยกวัดป่า – นาตาสัน) | 100,000 | บ้านหนองเต่าหมู่ 5 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 9 บ้านหนองเบ็ญ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 9 บ้านหนองเบ็ญ  | 100,000 | บ้านหนองเบ็ญหมู่ 9 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานเคหะและชุมชน : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ (จากอบต.โนนพะยอม – นานายเสน่ห์) | 100,000 | บ้านห้วยไร่หมู่ 1 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 10 บ้านโนนพะยอม | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 10 บ้านโนนพะยอม (สายทางไปสามแยกโนนคำม่อง – วัดป่า) | 100,000 | บ้านโนนพะยอมหมู่ 10 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6บ้านโนนพะยอม | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6 บ้านโนนพะยอม (จากบ้านพ่อขุน-สามแยกบ้านหนองเต่า)  | 100,000 | บ้านโนนพะยอมหมู่ 6 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานเคหะและชุมชน : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 7 บ้านหนองเต่า | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 7 บ้านหนองเต่า (จากหนองเต่าน้อย – ฝายชนบท) | 100,000 | บ้านหนองเต่าหมู่ 7 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |

19

แบบ ผด.๐๒

 **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) | โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมดารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า)  | 30,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

20

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารงานทั่วไป** แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชน

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม  จำนวน  4  ศูนย์  แยกเป็น1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. ค่าหนังสือ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี4. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก 3-5 ปี6. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี | 725,725 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ | 30,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนพะยอม | เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนพะยอม  | 20,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**แผนงานการศึกษา : แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชน**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | 1,562,400 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 5 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม แยกเป็นดังนี้1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม จำนวน 4 แห่ง2.โรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม จำนวน 4 แห่ง | 887,209 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.3 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** (แนวทางที่ 3 ป้องกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เสริมทักษะ และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชุมชน ฯลฯ | 100,000 | อบต.โนนพะยอม | อบต.โนนพะยอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ | เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชน อสม.และประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ | 100,000 | เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | อบต.โนนพะยอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลโนนพะยอม | เพื่อดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลโนนพะยอม | 20,000 | เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโภค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลโนนพะยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 30,000 | เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | อบต.โนนพะยอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** (แนวทางที่ 3 ป้องกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่1-10 ตำบลโนนพะยอม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง ฯลฯ | 200,000 | เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | อบต.โนนพะยอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

24

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :** งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุน ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 20,000 | เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | อบต.โนนพะยอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | เพื่อจ่านเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการอุดหนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชนบท  | 30,000 | เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | อบต.โนนพะยอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ | 100,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :** งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก ในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 20,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานีที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 50,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.4 แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง** (แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ตำบลโนนพะยอม มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและลงทะเบียนพร้อมยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบรหารส่วนตำบลโนนพะยอมแล้ว | 10,053,600 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและลงทะเบียนพร้อมยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | 4,680,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม และได้รับการพิจารณารับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว | 66,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ :** งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ | 10,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี และประเพณีงานไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท | เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี และประเพณีงานไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริก | 130,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดขอนแก่นตามโครงการสนับสนุนงานเทศกาลไหมนานาชาติ | 8,000 | จังหวัดขอนแก่น | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้1.โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี จำนวน 10,000 บาท2.โครงการจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ จำนวน 130,000 บาท | 140,000 | ที่ว่าการอำเภอชนบท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ | 30,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ :** งานกีฬา และนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขันกีฬา  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  | 100,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โนนพะยอม เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 50,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

แบบ ผด.๐๒

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

 **4.1 แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** (แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปลูกป่าและเตรียมพื้นที่ปลูกป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปลูกป่า และเตรียมพื้นที่ปลูกป่า ตามแนวพระราชดำริ | 30,000 | ภายในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

31

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

แบบ ผด.๐๒

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป** (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน การสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐาน การจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ | 30,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

32

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

แบบ ผด.๐๒

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป** (แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา)

| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 100,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน รัฐวิสาหกิจชุมชน และปรัชาชน เช่น ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 250,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

แบบ ผด.๐๒

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป** (แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา)

|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 150,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

34

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

แบบ ผด.๐๒

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป** (แนวทางที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ)

|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนพะยอม | 300,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

35

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

แบบ ผด.๐๒

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**5.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป** (แนวทางที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของอบต.พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนในสังคม)

|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการคามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เช่น การออกให้บริการประชาชนในด้านการจัดเก็บภาษี ผู้สูงอายุ รับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องเรียนในด้านต่างๆ ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

36

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

แบบ ผด.๐๒

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**5.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน: งานบริหารทั่วไป** (แนวทางที่ 5 เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชน)

|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ | 30,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช่จ้ายในการรณรงค์การฝึกอบรมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลโนนพะยอม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 30,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่ 10 ฯลฯ | 30,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

แบบ ผด.๐๒

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**5.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน: งานบริหารทั่วไป** (แนวทางที่ 5 เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชน)

|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งใหม่ | เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม หลักสูตรจัดตั้งใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ | 50,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน | เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม หลักสูตรจัดตั้งใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ | 50,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

แบบ ผด.๐๒

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนพะยอมที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**5.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน: งานบริหารทั่วไป** (แนวทางที่ 5 เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชน)

|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการติดตั้งสัญญาณเครื่องหมายจราจร | เพื่อเป็นค่าติดตั้งสัญญาณเครื่องหมายจราจร เป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น | 10,000 | พื้นที่ในเขตตำบลโนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป :งานบริหารทั่วไป**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้นั่งคอย | เก้าอี่นั่งคอย 5 ที่นั่ง จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละไม่เกิน 5,000 บาท (เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดคุณลักษณะและราคา จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด) | 30,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละไม่เกิน 4,000 บาท ของสำนักปลัด อบต. โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-ขนาดไม่น้อยกว่า 61 x 60 x 59 เซนติเมตร-พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมอย่างหนาสีดำ-มีที่เท้าแขน ทำจากเหล็กชุบโคเมี่ยมหุ้มหนังเทียม-สามารถปรับโยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค-รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี-เนื่องจากสำนักมาตรฐานงบประมาณ มิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | 8,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป :งานบริหารทั่วไป**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง | โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง ราคาไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับรับรองผู้เข้ามาติดต่อราชการ ห้องนายก อบต.โนนพะยอม (เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดคุณลักษณะและราคา จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด) | 50,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง หลังละไม่เกิน 4,500 บาท ของสำนักปลัด อบต. คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น-ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน-บานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล๊อค-รางเลื่อนเปิด-ปิด สะดวก เบาแรง ลื่นไม่สะดุด-สำหรับเก็บเอกสาร สุด หนังสือ และของต่างๆ-ขนดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 90 x 45x75 ซม.(เนื่องจากสำนักงบประมาณมิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) | 9,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละไม่เกิน 2,000 บาท ขนาดกว้าง 75 x ยาว 150 x สูง 75 ซม. หรือไม่น้อยกว้าคุณลักษณะและราคาที่กำหนด (เนื่องจากสำนักงบประมาณมิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) | 20,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป :งานบริหารทั่วไป**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ราคาไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับห้องประชุมสภา อบต.โนนพะยอม (เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด) | 50,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาไม่เกินเครื่องละ 10,000 บาท คุณลักษณะเป็นแบบลากจูง 15 นิ้ว 450 วัตต์ รองรับ Bluetooth พร้อมไมล์ลอย VHF 2 ตัว (เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด) | 10,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า1) ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84 นิ้ว หรือ 64 x 84 หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต2) ทุกขนาดตามข้อ 1 (จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรลใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์หมายเหตุ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ) จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ | 12,900 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป :งานบริหารทั่วไป**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One  | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรรีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพพื่อเศรษกิจและสังคม | 23,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละไม่เกิน 4,000 บาท ของสำนักปลัด อบต. โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-ขนาดไม่น้อยกว่า 61 x 60 x 59 เซนติเมตร-พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมอย่างหนาสีดำ-มีที่เท้าแขน ทำจากเหล็กชุบโคเมี่ยมหุ้มหนังเทียม-สามารถปรับโยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค-รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี-เนื่องจากสำนักมาตรฐานงบประมาณ มิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | 12,000 | อบต.โนนพะยอม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละไม่เกิน 5,500 บาท ของกองคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-มีมือจับชนิดบิด-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.) สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดคุณลักษระพื้นฐานและเกณฑ์ราคากลางไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด | 11,000 | อบต.โนนพะยอม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู ราคาไม่เกิน 25,300 บาท1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 54) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมพิวเพรสเซอร์6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก 3 ข้อ) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูการ (SEER) สูงกว่า -คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด | 25,300 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคาไม่เกิน 51,900 บาท ของกองคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 110 ซีซี-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือเกินกว่าไม่เกิน 5 ซีซี2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด | 51,900 | อบต.โนนพะยอม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละไม่เกิน 4,000 บาท ของสำนักปลัด อบต. โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-ขนาดไม่น้อยกว่า 61 x 60 x 59 เซนติเมตร-พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมอย่างหนาสีดำ-มีที่เท้าแขน ทำจากเหล็กชุบโคเมี่ยมหุ้มหนังเทียม-สามารถปรับโยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค-รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี-เนื่องจากสำนักมาตรฐานงบประมาณ มิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | 4,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 3 ฟุต)-ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน-บานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล๊อค-รางเลื่อนเปิด-ปิด สะดวก เบาแรง ลื่นไม่สะดุด-สำหรับเก็บเอกสาร สุด หนังสือ และของต่างๆ-ขนดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 75 ซม.(เนื่องจากสำนักงบประมาณมิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) | 4,500 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One  | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรรีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพพื่อเศรษกิจและสังคม | 23,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (PPm)-มีหน่วยความจำ (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 2,600 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ถังเก็บน้ำ | ถังเก็บน้ำฝน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการคลาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ถัง โดยมีคุณลักษณะเป็นถังไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร1) แบบไฟเบอร์กลาส-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จำน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม-ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ | 41,500 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วิทยุรับ-ส่งสัญญาณ | วิทยุรับ-ส่งสัญญาณ ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ ระบบ VHF/FM จำนวน 2 เครื่องๆละไม่เกิน 30,000 บาท ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ | 60,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ครุภัณฑ์อื่น | ครุภัณฑ์ดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง สายยางดับเพลิง หัวฉีดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ สำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคมมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ | 200,000 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัวโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-ขนาดไม่น้อยกว่า 61 x 60 x 59 เซนติเมตร-พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมอย่างหนาสีดำ-มีที่เท้าแขน ทำจากเหล็กชุบโคเมี่ยมหุ้มหนังเทียม-สามารถปรับโยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค-รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี-เนื่องจากสำนักมาตรฐานงบประมาณ มิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | 5,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อนกว่า 2 แกน หลัก (2 Core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย | 16,000 | อบต.โนนพะยอม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ต่อ |  | -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 ช่อง-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (ณฎฎฎ 802.11 ac) และ Bluetooth-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไม่เกิน 27,200 บาท ของสำนักปลัด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 3) | 27,200 | อบต.โนนพะยอม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

54

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒/1

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา**

| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนิน****การ** | **พ.ศ. 2565** | **พ.ศ. 2566** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องตัดหญ้า ชนิดสะพาย | เครื่องตัดหญ้า ชนิดสะพาย ไม่เกิน 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | 30,000 | อบต.โนนพะยอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55